# LettDigital SEO-Plan

Komplett strategi for å få "LettDigital" til å rangere i Google

Dato: 30. januar 2026

# Sammendrag

Denne planen sikrer at søk på "LettDigital" viser merkenavnet i Google, ikke bare domenet "lettdigital.no". I tillegg etablerer vi lokal SEO med kommunesider for å fange søk som "digital hjelp Oslo".

## Nåværende Status

| Element | Status | Handling |
| --- | --- | --- |
| WebSite Schema (name: LettDigital) | ⚠️ Feil | Fiks URL |
| Organization Schema | ✅ OK | Ingen |
| og:site_name | ✅ OK | Ingen |
| Sitemap.xml | ✅ OK | Legg til kommuner |
| Robots.txt | ✅ OK | Ingen |
| Google Search Console verifisering | ✅ OK | Ingen |
| Kommunesider (lokal SEO) | ❌ Mangler | Lag 10 sider |

# Del A: Fiks Site Name i Google

Google bruker WebSite schema for å bestemme site name. Din nåværende implementering har en feil som må fikses.

## Problem funnet

I filen src/components/StructuredData.tsx er WebSite schema URL satt til:

url: `https://www.lettdigital.no/${locale}`

Dette er feil fordi Google forventer at WebSite schema peker til rot-URL uten språkprefix.

## Løsning: Oppdater StructuredData.tsx

Endre WebSiteSchema-funksjonen til følgende:

export function WebSiteSchema({ locale }: WebSiteSchemaProps) {

const schema = {

'@context': 'https://schema.org',

'@type': 'WebSite',

name: 'LettDigital',

alternateName: 'Lett Digital',  // NY LINJE

url: 'https://www.lettdigital.no',  // FIKSET

potentialAction: {

'@type': 'SearchAction',

target: { ... }

},

## Etter deploy: Be om reindeksering

- Gå til Google Search Console

- Skriv inn https://www.lettdigital.no/ i URL Inspection

- Klikk "Request Indexing"

- Vent 1-2 uker for at Google oppdaterer site name

# Del B: Lokale Kommunesider

For å rangere på søk som "digital hjelp Oslo" eller "NAV hjelp Bergen" trenger du dedikerte lokale sider.

## 10 Prioriterte Kommuner

| # | Kommune | URL | Fokus-søkeord |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oslo | /no/oslo | digital hjelp Oslo |
| 2 | Bergen | /no/bergen | digital hjelp Bergen |
| 3 | Trondheim | /no/trondheim | digital hjelp Trondheim |
| 4 | Stavanger | /no/stavanger | digital hjelp Stavanger |
| 5 | Kristiansand | /no/kristiansand | digital hjelp Kristiansand |
| 6 | Drammen | /no/drammen | digital hjelp Drammen |
| 7 | Tromsø | /no/tromso | digital hjelp Tromsø |
| 8 | Sandnes | /no/sandnes | digital hjelp Sandnes |
| 9 | Fredrikstad | /no/fredrikstad | digital hjelp Fredrikstad |
| 10 | Bærum | /no/baerum | digital hjelp Bærum |

## Sidestruktur for hver kommune

Hver kommuneside MÅ ha unikt innhold. Her er malen:

### 1. Unik H1-tittel

Digital hjelp i [Kommune] – LettDigital

### 2. Lokal intro (50-100 ord)

Nevn lokale NAV-kontor, helsestasjoner, eller spesifikke utfordringer i kommunen.

### 3. Lenker til relevante guider

- NAV [Kommune] – hvordan logge inn

- Helsenorge – bestill time hos fastlege i [Kommune]

- Skatteetaten – endre skattekort

### 4. Lokal FAQ (minst 3 spørsmål)

- "Hvor finner jeg NAV-kontoret i [Kommune]?"

- "Hvordan får jeg hjelp med digital veiledning i [Kommune]?"

- "Tilbyr biblioteket i [Kommune] datahjelp?"

### 5. LocalBusiness Schema

Legg til LocalBusiness schema med areaServed satt til kommunen.

# Del C: Teknisk Implementering

## Mappestruktur

src/app/[locale]/

├── oslo/

│   └── page.tsx

├── bergen/

│   └── page.tsx

└── ... (8 til)

## Oppdater sitemap.ts

Legg til kommunesidene i guidePaths:

// Kommunesider

'/oslo',

'/bergen',

// ... osv

## Lenk fra forsiden

Legg til en "Velg din kommune" seksjon på forsiden med lenker til alle 10 kommunesider.

# Sjekkliste

Bruk denne sjekklisten for å sikre at alt er gjort:

## Site Name Fix

- Oppdater WebSite schema URL til rot-URL

- Legg til alternateName i WebSite schema

- Deploy endringer

- Be om reindeksering i Search Console

## Kommunesider

- Lag Oslo-side med unikt innhold

- Lag Bergen-side med unikt innhold

- Lag Trondheim-side med unikt innhold

- Lag Stavanger-side med unikt innhold

- Lag Kristiansand-side med unikt innhold

- Lag Drammen-side med unikt innhold

- Lag Tromsø-side med unikt innhold

- Lag Sandnes-side med unikt innhold

- Lag Fredrikstad-side med unikt innhold

- Lag Bærum-side med unikt innhold

## Sitemap & Lenking

- Oppdater sitemap.ts med kommunesider

- Legg til "Velg kommune" seksjon på forsiden

- Submit sitemap i Search Console

- Verifiser at alle sider er indeksert

# Tidsplan

| Dag | Oppgave | Estimat |
| --- | --- | --- |
| Dag 1 | Fiks WebSite schema + deploy | 30 min |
| Dag 1 | Be om reindeksering | 5 min |
| Dag 2-3 | Lag 5 første kommunesider | 2-3 timer |
| Dag 4-5 | Lag 5 siste kommunesider | 2-3 timer |
| Dag 5 | Oppdater forside + sitemap | 1 time |
| Dag 5 | Submit sitemap i Search Console | 5 min |

# Forventet Resultat

- 1-2 uker: Google viser "LettDigital" i stedet for "lettdigital.no" i søkeresultater

- 2-4 uker: Kommunesider begynner å rangere på lokale søk

- 1-3 måneder: Økt organisk trafikk fra lokale søk