FORBEDRINGSPLAN

LettDigital.no

Enkel veiledning for offentlige tjenester

Januar 2026

# Sammendrag

LettDigital.no er en velbygget nettside med stort potensial. Denne planen beskriver konkrete tiltak for å forbedre brukeropplevelsen, øke trafikken og utvide innholdet – tilpasset et begrenset budsjett (<5000 kr).

## Nåværende status

| Element | Status |
| --- | --- |
| Antall sider | ~65 unike sider |
| Kodelinjer | ~9 700 TypeScript |
| Språkstøtte | 6 språk (kun norsk aktivt) |
| Teknologi | Next.js 14, Tailwind, TypeScript |
| Estimert verdi | 100 000 - 200 000 kr |

# Fase 1: Grunnleggende forbedringer

Tidsramme: 1-2 uker | Kostnad: 0 kr | Prioritet: Kritisk

## 1.1 SEO-forbedringer

Disse tiltakene vil forbedre synlighet i søkemotorer betydelig:

- Opprett robots.txt – Fortell søkemotorer hva de kan indeksere

- Legg til strukturert data (JSON-LD) – Bedre visning i Google-søk

- Fiks dynamisk metadata – Unik tittel/beskrivelse per side

- Legg til hreflang-tags – Støtte for flerspråklig SEO

## 1.2 Tekniske fikser

- Opprett manifest.json – Gjør siden installerbar som app

- Fiks apple-touch-icon – Mangler for iOS-enheter

- Dynamisk lang-attributt – Sett språk basert på brukervalg

## 1.3 Tilgjengelighet

- Øk knappestørrelse – Minimum 44x44px for touch

- Fiks høykontrast-modus – Bedre fargekontraster

- Respekter reduced-motion – For brukere med bevegelsesfølsomhet

# Fase 2: Innhold og funksjoner

Tidsramme: 2-4 uker | Kostnad: 0-2000 kr | Prioritet: Høy

## 2.1 Aktiver flerspråklig støtte

Du har allerede 6 språk ferdig oversatt! Aktiver dem:

- Engelsk – Stor målgruppe, enkelt å aktivere

- Ukrainsk – Mange flyktninger trenger hjelp med norske tjenester

- Polsk – Stor arbeidsinnvandrergruppe

- Arabisk og Somalisk – Viktige minoritetsgrupper

## 2.2 Nytt innhold

- Fullfør "Kommer snart"-seksjonene – Bank, Bolig, Utdanning, Sikkerhet

- Legg til kontaktskjema – La brukere gi tilbakemelding

- Utvid FAQ-seksjonen – Svar på vanlige spørsmål

## 2.3 Forbedret navigasjon

- "Neste guide"-lenker – Koble relaterte guider sammen

- Fremdriftsindikator – Vis hvor brukeren er i prosessen

- Bedre kategorisering – Omstrukturer hovedmenyen

# Fase 3: Vekst og synlighet

Tidsramme: 1-3 måneder | Kostnad: 0-5000 kr | Prioritet: Medium

## 3.1 PWA (Progressive Web App)

Gjør siden tilgjengelig offline – perfekt for eldre som kan miste internett:

- Service Worker – Cache guidene for offline-bruk

- "Legg til på hjemskjerm" – App-lignende opplevelse

## 3.2 Markedsføring (gratis)

- Kontakt Seniornett Norge – Tilby samarbeid

- Tips lokalaviser – Interessant nyhetssak

- Del i Facebook-grupper – Grupper for seniorer, innvandrere, pårørende

- Kontakt kommuner – Tilby gratis ressurs for Digihjelpen

## 3.3 Videoveiledninger

Enkle skjermopptak som viser steg-for-steg:

- Bruk gratis verktøy – OBS Studio, Loom (gratis tier)

- Last opp til YouTube – Gratis hosting, SEO-boost

- Embed i guidene – Gi brukerne valget mellom tekst og video

# Tidsplan

| Uke | Oppgave | Timer | Kostnad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEO + robots.txt + manifest | 4-6 timer | 0 kr |
| 2 | Tilgjengelighet + tekniske fikser | 4-6 timer | 0 kr |
| 3-4 | Aktiver språk + nytt innhold | 8-12 timer | 0 kr |
| 5-8 | PWA + markedsføring | 6-10 timer | 0-2000 kr |
| Totalt | Komplett forbedring | 22-34 timer | 0-2000 kr |

# Konkurransesituasjon

LettDigital fyller et hull i markedet. Her er hovedkonkurrentene og hvordan du skiller deg ut:

| Konkurrent | Hva de gjør | Din fordel |
| --- | --- | --- |
| Seniornett | Fysiske kurs og veiledning | Online 24/7, flerspråklig |
| Digihjelpen | Ressurser for kommuner | Direkte til sluttbruker |
| NAV/Skatteetaten | Offisiell informasjon | Enkelt språk, tilgjengelighet |

## Dine unike styrker

- Samlet plattform – Alt på ett sted (NAV, Skatt, Helse, Bank)

- Flerspråklig – 6 språk klare til bruk

- Tilgjengelighet – Tekst-til-tale, justerbar skrift, høykontrast

- Enkelt språk – Skrevet for alle, ikke byråkrater

- Gratis – Ingen betalingsmur

# Quick Wins – Start her!

Disse 5 tiltakene gir mest effekt for minst innsats:

- Opprett robots.txt (15 min)

En enkel fil som forteller Google hva de kan indeksere.

- Aktiver engelsk språk (30 min)

Endre én linje i routing.ts – du har allerede oversettelsene!

- Del på Facebook (20 min)

Post i grupper som "Digital hjelp for seniorer" og "Ukrainere i Norge".

- Kontakt Seniornett (30 min)

Send en e-post og tilby gratis ressurs til deres medlemmer.

- Legg til manifest.json (30 min)

Gjør siden installerbar som app på mobil.

Total tid for Quick Wins: ca. 2 timer

# Konklusjon

LettDigital.no har et solid fundament og et reelt behov i markedet. Med denne planen kan du:

- Øke synligheten gjennom SEO og markedsføring

- Nå flere brukere ved å aktivere språkstøtte

- Forbedre opplevelsen med bedre tilgjengelighet

- Skape verdi for samfunnet og potensielt inntekter

Neste steg: Start med Quick Wins i dag!

Lykke til med LettDigital! 🚀